Nome do Projeto: <Informar o nome do projeto> / Gerenciamento Unificado de Ameaças					Nº: <PMO> / 00001 / 2012
Líder do Projeto:		Patrocinador:		Unidade Responsável:
# <Responsável pela elaboração deste termo de abertura> / Raphaela dos Santos Almeida		# <Diretor da área a qual o projeto está vinculado> / # Alberto Albuquerque - DGE		<UN ou US> / GEINF
Aprovado:	Data:	Tipo de Projeto?
( X ) Sim	01/07/2012	# ( X ) Administrativo	# ( ) Operacional		# ( X ) Software
( ) Não		# ( ) Comercial	# ( ) Obras		# ( X ) Infraestrutura
Unidades Envolvidas:
# <Informar todas as unidades que serão envolvidas diretamente nas atividades do projeto, participando da execução do mesmo> / # GEINF
Prazo de Implantação:				Competência:
<Prazo estimado em meses> / 7 meses				<Ano> / 2012
Objetivo do Projeto:
<Descrever o objetivo do projeto, sua abrangência e justificativa, de forma realista e quantificada. O escopo documenta as necessidades a serem atendidas com a entrega dos produtos/serviços gerados. Descrever o cenário atual e o proposto> / A Cagece está se conectando à Gigafor e ao Cinturão Digital, rede de fibra óptica e Wimax do Governo do Estado, com isso temos que nos preocupar também com as ameaças internas além das ameaças da internet. O compartilhamento da Gigafor com escolas, faculdades e outros órgãos aumenta a exposição a ameaças e ataques, intencionais ou não. / O projeto consiste na aquisição de equipamentos que darão suporte aos processo de segurança da informação, reforçando controles já utilizados e permitindo que novos controles sejam aplicados no ambiente da Companhia, buscando alcançar os objetivos estratégicos da Cagece de "Assegurar qualidade e disponibilidade dos produtos e serviços" e "Promover o desenvolvimento operacional e tecnológico" e da Gerência de Informática de "Assegurar a segurança das informações", "Assegurar a disponibilidade e continuidade dos serviços de TI" e "Promover a excelência em governança de TI". / Diante do cenário apresentado a Geinf elaborou um Projeto desde 2009, esse projeto foi sendo refinado nos últimos 2 anos, inclusive com a realização de provas de conceito com os equipamentos e na constante participação de palestras e eventos sobre as tecnologias abordadas. / A solução desenhada consistem em equipamentos do tipo appliances (hardware desenhado para uma função específica) de segurança contendo as funcionalidades de IDS/IPS (sistema de detecção e prevenção de intrusão), Anti-spam (Ferramenta para combate e controle de SPAM), Firewall(Filtro de pacotes e protocolos), VPN(Acesso remoto), DLP (Data Leak Prevention – Prevenção contra vazamento de informações) e antivírus. Com os equipamentos poderemos obter estatísticas sobre ataques e informações sobre tráfego de rede, prevenção de ataques de vírus e malware. / O IPS, sistema de prevenção de intrusão, atua proativamente através de uma base de dados mundial contendo milhares de padrões de ataques mapeados. Esta base de dados é atualizada constantemente em intervalos de poucos minutos, bloqueando mais de 99% dos ataques automatizados. A Cagece, atualmente, não possui IPS nem IDS e para controle de SPAM utiliza apenas um filtro ANTI-SPAM baseado em software livre, instalado em uma máquina virtual e incompatível com a dimensão da companhia apresentando resultados insatisfatórios no controle de SPAM. A solução prevê filtro ANTI-SPAM com atualização contante e automática, permitindo bloqueio com maior eficiência em relação ao atual, que utiliza assinaturas públicas e com poucas regras para o idioma português. / O Acesso Remoto VPN é feito, atualmente, através de solução nativa do Windows 2003 Server, oferecendo poucos recursos comparada a solução que oferece túnel IPSEC para acesso Site to Site e Portal SSL para acesso remoto Client to Site. / Também faz parte da solução a funcionalidade de antivírus que analisa os arquivos enquanto trafegam na rede, esse recurso será uma proteção adicional a nossa solução de antivírus. / O projeto consiste em duas soluções de UTM TIPO1 em alta disponibilidade que serão instaladas nas duas maiores localidades da Cagece, a Sede e o Pici. Compõe também o projeto 17 Soluções UTM TIPO 2, de menor porte, que serão destinadas as unidades de negócios interconectadas por fibra óptica. A solução contempla licenciamento, infraestrutura, implantação, garantia, treinamento e suporte durante 36 meses. / Todas as características citadas são um meio de garantir a excelência dos serviços prestados pela Cagece, bem como sua continuidade e otimização. Isso da à Cagece um caráter Proativo, onde a prevenção toma a dianteira da remediação.

Identificação dos Fornecedores ou Avaliadores de Requisitos
Identificação			Papel
Nome:	Unidade:	Função:	Fornecedor:	Avaliador:
Otávio Frota	GEINF	Gerente	( X )	( X )
Raphaela Almeida	GEINF	Supervisor	( X )	( X )
Carlos Aguiar	GEINF	Supervisor	( X )	( )

Restrições Legais
# <Se existir, descrever as restrições legais a serem consideradas no projeto> / # Restrições legais não se aplicam a esse projeto

Necessidade de Negócio do Solicitante
# Necessidade: <Firewall> / # O que fazer? / # <Controlar o acesso as redes e subredes> / # <Controlar o acesso as redes e subredes> / # <Controle de tráfego de rede> / # Como fazer? / # <Aplicar regras de permissão ou negação sobre protocolos, portas, endereços de origem e destino. > / # <Aplicar regras de priorização de tráfego e QoS> / # Quando fazer? / # <Após aquisição> / # Onde se aplica? / # <Todas as conexões de rede> / # Porque? / # <Proteção contra acesso indevido> / # <Limitação e controle do tráfego de acordo com as necessidades da Companhia> / # <Conformidade com a PSI do Governo> / # Quem são os afetados? / # Todos os usuários da Cagece / # Todas as unidades da Cagece / # Tipo de requisito: / # Prioridade: ( )Essencial ( )Importante ( )Desejável

Premissas
# <Listar e descrever as premissas utilizadas para embasar a definição de prazo, custo e demais recursos utilizados>
Restrições
# <Listar e descrever as restrições específicas do projeto associadas ao escopo do projeto que limitam as opções da equipe. Por exemplo, são incluídos um orçamento predefinido ou datas impostas (marcos do cronograma) divulgadas pelo cliente ou pela organização executora. Quando um projeto for realizado sob contrato, em geral as cláusulas contratuais se constituirão em restrições> / # Valor Máximo de 647.369,00
Limites
# <Se pertinente, declarar de forma explícita o que está excluído do projeto, para evitar que uma parte interessada possa supor que um produto, serviço ou resultado específico é um componente do projeto> / # Modificações no funcionamento das ferramentas adquiridas / # Customizações de layout em telas administrativas

Impacto no Planejamento Estratégico da GEINF
Objetivo:	Indicador:	Referência:	Tipo:	Impacto:
<Informar o objetivo impactado>	<Informar o indicador impactado>	<Informar a meta anterior utilizada como referência>	<Informar se será incremento (+) ou decremento (-)	<Informar em quantos pontos será o impacto previsto>
Assegurar a qualidade e disponibilidade dos produtos e serviços.	Índice de Segurança dos sistemas	47%	Incremento	7%

Disponibilidade de Recursos Humanos
( ) 1 – Exige contratação de pessoal qualificado e é de difícil disponibilidade / ( ) 2 – Exige contratação de pessoal qualificado e é de fácil disponibilidade / ( ) 3 – Há pessoal interno disponível, com necessidade de capacitação / (X) 4 – Há pessoal interno disponível e qualificado

Riscos de Alto Nível
Identificação do Risco	Tipo	Peso	Probabilidade	Impacto	Média Ponderada
Problema na licitação	E	2	0,9	0,05	0,05
Produtos duvidosos que vençam a licitação	E	1	0,3	0,1	0,03
					0
					0
# Peso: 1=Baixo; 2=Médio; 3=Alto; 4=Muito Alto; Tipo: (T)écnico; (G)erencial; (O)rganizacional; (E)xterno / # (P)robabilidade: Muito Baixa=0,10; Baixa=0,30; Média=0,50; Alta=0,70; Muito Alta=0,90 / # (I)mpacto: Muito Baixo=0,05; Baixo=0,10; Médio=0,20; Alto=0,40; Muito Alto=0,80 / Exposição ao Risco (P x I): Baixa<=0,05; 0,05>Média<=0,14; 0,14>Alta<=0,40; 0,40>Muito Alta<=0,72

Complexidade de Implementação
( ) 1 – Baixa	( X ) 2 – Média	( ) 3 – Alta	( ) 4 – Muito Alta
# (Baseado no resultado acima, considerar a maior média encontrada na exposição ao risco)

Cronograma de Marcos e Orçamento

Principais Fases	Mês/Ano	Custo Estimado
# <Informar de forma macro e sequencial o trabalho a ser executado para atingir os objetivos do projeto e criar as entregas requisitadas. Informar o custo estimado associados a estes pacotes de trabalho, com a previsão para o desembolso>
# Contato com fornecedores para Homologação de Produtos	# 12/2010	Custo Indireto
# Elaboração do Termo de Referência	# 05/2011	Custo Indireto
# Recebimento de propostas	# 03/2012	Custo Indireto
# Aprovação do TR na Cemat-Seplag	# 04/2012	Custo Indireto
# Elaboração do Edital	# 05/2012	Custo Indireto
# Licitação	09/2012	Custo Indireto
Contratação	10/2012	Custo Indireto
Entrega	12/2012	420.000,00
Implantação	3/2013	40.000,00
Suporte	12/2015	187.369,00
Total:		647.369,00
# <Caso exista retorno monetário que possa ser estimado, informar o valor e após qual fase se dará este retorno> / # <Caso exista necessidade de recursos para manter o produto em operação após finalização do projeto, informar o valor e periodicidade>

Principais interessados
# Todos os usuários / # Supervisão de segurança e riscos de TI / # Supervisão de Suporte e Produção / # Gerência de Informática
Atesto das Unidades Envolvidas no Projeto / # (Se pertinente, informar os impactos na operação)
Unidade:	Envolvimento:	Responsável:	Assinatura/E-Mail:	Data:
# <Informar Unidade>	# <Informar Pacotes de Trabalho cuja Unidade participa como executora>	# <Obter assinatura do gestor de cada uma das unidades citadas como envolvidas neste projeto>	# <Coletar a assinatura ou vincular o eMail de resposta ao comprometimento>